| ## АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| ## Прочноокопского сельского поселения |  |
| ## НОВОКУБАНСКого РАЙОНа |  |
| # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 12.09.2024 г. | № 91 |
| ст. Прочноокопская |  |

О внесении изменений в постановление администрации Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района от 20.10.2021 года № 71 «Об утверждении муниципальной программы Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2022-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района от 09 сентября 2021 года № 51 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района» постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2022–2027 годы», изложив ее в новой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Прочноокопского сельского поселения

Новокубанского района                                                                   Р.Ю.Лысенко

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Прочноокопского сельского поселения

Новокубанского района

от _______________ г. № ____

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОЧНООКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

- «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2022-2027 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ

# муниципальной программы Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Благоустройство территории поселения»; подпрограмма «Развитие водоснабжения и водоотведения». подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния поселения и создание комфортных условий для проживания сельских жителей, привлечение населения поселения и трудовых коллективов к общепоселенческим мероприятиям по благоустройству. Развитие систем водоснабжения и водоотведения Прочноокопского сельского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения. Повышение качества коммунальных услуг: - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории поселения; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры. Эффективное использование энергетических ресурсов Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам. |
| Задачи муниципальной программы | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения. Улучшение санитарного и эстетического состояния поселения. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения. Снижение темпов износа, обеспечение надежности функционирования водопроводно-канализационных коммуникаций, повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением; расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов; проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния территории поселения. Развитие систем водоснабжения и водоотведения Прочноокопского сельского поселения, проведение комплекса мероприятий по прочистке, модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения. Система критериев реализации Программы формируется в виде целевых показателей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Приоритетные проекты и (или) программы | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | этапы не выделяются, сроки реализации 2022 - 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 84978,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации (далее - федеральный бюджет) 0,0 тысяч рублей; за счет средств бюджета Краснодарского края (далее - краевой бюджет) 64112,6 тысяч рублей; за счет средств бюджета Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района (далее – местный бюджет) 20865,6 тысяч рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Благоустройство территории - это комплекс мероприятий эстетического состояния городской среды в целом. Благоустройство территории должно соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Благоустройство территории включает в себя проведение работ по устройству дренажа и ливневой канализации, строительству детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение территорий. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ к вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы организации благоустройства и озеленения территории.

В целях улучшения эстетического облика Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района необходимо комплексное решение проблем благоустройства, которое окажет положительный эффект на состояние улично-дорожной сети, санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания на территории Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района.

Мероприятия программы направлены на формирование комфортной жилищной, инфраструктурной и благоустроенной среды.

Утверждение настоящей программы даст возможность более эффективно вести в целом благоустройство социально значимых объектов поселения.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения и водоотведения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития муниципальных образований Краснодарского края.

Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребителей является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).

Из-за физического износа более 45 процентов очистных сооружений канализации (далее – ОСК) требуют проведения капитального ремонта, так как они не обеспечивают необходимого уровня качества очистки сточных вод, что приводит к ухудшению экологической обстановки на территории города.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате увеличивается количество аварий и повреждений на один километр сетей, что не только является негативным социальным фактором, но и увеличивает затраты на восстановление основных фондов.

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без государственной поддержки практически невозможно.

Проведение комплекса мероприятий позволит обеспечить гарантии по качественному предоставлению населению коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению.

Прогноз развития:

- расширение возможностей коммунальных служб Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района (МУП «Прочный Окоп») по оказанию услуг населению по водоснабжению и водоотведению.

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергетической эффективности.

Реализация политики энергосбережения на территории Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны. Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения, в том числе программ по установке приборов учета в многоквартирных жилых домах.

В предстоящий период на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- проведение энергетических обследований;

- приборный учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация

действий по ее решению;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей

мероприятий Программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации

Программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Принятая на федеральном и региональном уровнях энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

3.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

3.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение в соответствии с законодательством.

3.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в муниципальных учреждениях;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств.

3.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

3.5. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ

Основной целью Программы является снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов, потребленных организациями муниципальной бюджетной сферы, жилищным фондом.

Кроме того, целями Программы являются снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды и улучшение экологической ситуации.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания сельских жителей, привлечение населения поселения и трудовых коллективов к общепоселенческим мероприятиям по благоустройству.

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения.

Улучшение санитарного и эстетического состояния поселения.

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения Прочноокопского сельского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения.

Повышение качества коммунальных услуг:

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации на территории поселения;

- увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры.

Расширение возможностей коммунальных служб Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района (МУП «Прочный Окоп») по оказанию услуг населению по водоснабжению и водоотведению.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации муниципальной программы 2022-2027 годы. Этапы не выделяются.

Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением;

расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение задач:

подпрограмма «Благоустройство территории поселения» - направлена на повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния поселения и создание комфортных условий для проживания сельских жителей, привлечение населения поселения и трудовых коллективов к общепоселенческим мероприятиям по благоустройству, обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района в рамках организации дорожного движения, а так же снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий в ночное время на дорогах общего пользования местного значения, создание комфортных условий для проживания на территории Прочноокопского сельского поселения;

подпрограмма «Развитие водоснабжения и водоотведения» - направлена на развитие систем водоотведения поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции, ремонту, прочистке объектов водоснабжения и водоотведения.

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - позволит осуществить проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов, проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Потребность в финансовых ресурсах определена, исходя из необходимого выполнения целевых показателей, с учетом финансовых возможностей местного бюджета.

Сведения об общем объеме финансирования по основным мероприятиям муниципальной программы по годам ее реализации приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| # Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 2431,3 | 0,0 | 0,0 | 2431,3 | 0,0 |
| 2023 год | 6290,8 | 0,0 | 4142,6 | 2148,2 | 0,0 |
| 2024 год | 5285,9 | 0,0 | 0,0 | 5285,9 | 0,0 |
| 2025 год | 709,6 | 0,0 | 0,0 | 709,6 | 0,0 |
| 2026 год | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |
| 2027 год | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | 17017,6 | 0,0 | 4142,6 | 12875,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2023 год | 2996,4 | 0,0 | 0,0 | 2996,4 | 0,0 |
| 2024 год | 7784,2 | 0,0 | 3070,0 | 4714,2 | 0,0 |
| 2025 год | 6950,0 | 0,0 | 6900,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2026 год | 50050,0 | 0,0 | 50000,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | 67890,6 | 0,0 | 59970,0 | 7920,6 | 0,0 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2027 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| Общий объем финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 2451,3 | 0,0 | 0,0 | 2451,3 | 0,0 |
| 2023 год | 9287,2 | 0,0 | 4142,6 | 5144,6 | 0,0 |
| 2024 год | 13075,1 | 0,0 | 3070,0 | 10005,1 | 0,0 |
| 2025 год | 7664,6 | 0,0 | 6900,0 | 764,6 | 0,0 |
| 2026 год | 50705,0 | 0,0 | 50000,0 | 705,0 | 0,0 |
| 2027 год | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | 84983,2 | 0,0 | 64112,6 | 20870,6 | 0,0 |

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района в сфере реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальными учреждениями Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района муниципальных услуг (выполнение работ) не предусматривается.

- 6. Методика оценки эффективности

- реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с типовой методикой, предусмотренной постановлением администрации Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района от 9 сентября 2021 года № 51 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района» (далее – постановление от 9 сентября 2021 года № 51).

7. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Участники муниципальной программы в ходе ее реализации могут выступать в качестве Муниципальных заказчиков и Исполнителей, осуществляя свои полномочия на основании пунктов 4.9 и 4.11 раздела 4 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района, утвержденного постановлением администрации Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района от 9 сентября 2021 года № 51 соответственно.

Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района. Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ хода выполнения муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в бухгалтерию администрации Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор муниципальной программы направляет в бухгалтерию администрации Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад должен содержать:

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому отдельному мероприятию муниципальной программы в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и на плановый период.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры в сфере реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Глава Прочноокопского сельского поселения

Новокубанского района                                                                   Р.Ю.Лысенко

Приложение № 1

к муниципальной программе Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2022-2027 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2022-2027 годы»

Таблица

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ликвидация стихийных свалок не относящихся к ТКО бункеровозами | штук |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства поселения (посадка, снос, формовочная обрезка деревьев) | деревьев |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | га |  | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 4 | Уличное освещение (электроэнергия) | кВт/ч |  | 28610 | 28610 | 28610 | 28610 | 28610 | 28610 |
| 5 | Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в наружном освещении | км |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| подпрограмма «Развитие водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Увеличение количества отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Приобретение основных средств и расходных материалов на текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования водоснабжения и водоотведения | штук |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 8 | Прочистка (промывка) сетей водоотведения | маш/час |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт/кв.м. |  | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. |  | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

Глава Прочноокопского сельского поселения

Новокубанского района                                                                                                                                            Р.Ю.Лысенко

Приложение № 2

к муниципальной программе Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2022-2027 годы»

# ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2022-2027 годы»

Таблица

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель средств бюджета, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель - Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния поселения и создание комфортных условий для проживания сельских жителей, привлечение населения поселения и трудовых коллективов к общепоселенческим мероприятиям по благоустройству. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения. Улучшение санитарного и эстетического состояния поселения. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по благоустройству территории поселения, в том числе: |  | 2022 год | 2431,3 | 0,0 | 0,0 | 2431,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 6290,8 | 0,0 | 4142,6 | 2148,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 5285,9 | 0,0 | 0,0 | 5285,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 709,6 | 0,0 | 0,0 | 709,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 17017,6 | 0,0 | 4142,6 | 12875,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1 | Уборка и погрузка мусора экскаватором, перевозка грузов (самосвал) и услуги строительной техники |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | снижение количества несанкционированных свалок ТКО путем их зачистки 68 часов | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.2 | Ликвидация стихийных свалок на улицах поселения, сбор случайного мусора |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | снижение количества несанкционированных свалок ТКО путем их зачистки 2 шт. | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 85,8 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 85,8 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.3 | Уборка территории в х. Фордштадт и ст. Прочноокопской |  | 2022 год | 796,5 | 0,0 | 0,0 | 796,5 | 0,0 | снижение количества несанкционированных свалок ТКО путем их зачистки 20 часов | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 408,9 | 0,0 | 0,0 | 408,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 970,00 | 0,0 | 0,0 | 970,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2285,4 | 0,0 | 0,0 | 2285,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.4 | Формовочная обрезка, снос аварийных деревьев и посадка хвойных, вечнозеленых и лиственных кустарников, на территории поселения |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование экологической культуры поселения – снос 5 шт., посадка 5 шт., обрезка 5 шт. |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.5 | Иммобилизация и удаление безнадзорных животных с территории поселения |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение травмоопасной ситуации в поселении - 30 голов |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.6 | Кошение сорной растительности тракторной косилкой, триммером на территории х. Фордштадт и ст. Прочноокопской |  | 2022 год | 534,8 | 0,0 | 0,0 | 534,8 | 0,0 | формирование экологической культуры поселения 5 га |  |
|  |  |  | 2023 год | 439,3 | 0,0 | 0,0 | 439,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2480,0 | 0,0 | 0,0 | 2480,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 79,6 | 0,0 | 0,0 | 79,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 3653,7 | 0,0 | 0,0 | 3653,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.7 | Закупка и ремонт товаров для нужд поселения (Приобретение ПГС, щебень, краска, известь) |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прочие мероприятия по благоустройству 10 шт. |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.8 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (гредирование дорог в х. Фордштадт и ст. Прочноокопской) |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оценка уровня и финансовых затрат по ремонту дорог 1,2 км |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.9 | Дератизация, дезинсекция территорий от блох, клещей, прибрежной зоны водоемов от личинок комара в х. Фордштадт и ст. Прочноокопской |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 га |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.10 | Разработка проектной документации, комплексной схемы, составление сметной документации |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осуществление строительного контроля, разработка сметной документации 5 шт. |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.11 | Активное электроснабжение (уличное освещение и стела) |  | 2022 год | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | оценка уровня и финансовых затрат по уличному освещению – 28610 кВт/ч |  |
|  |  |  | 2023 год | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 5100,0 | 0,0 | 0,0 | 5100,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.12 | Ремонт и техническое обслуживание систем уличного освещения поселения |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оценка уровня и финансовых затрат по ремонту и техническому обслуживанию систем уличного освещения поселения – 2 км |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 420,1 | 0,0 | 0,0 | 420,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 420,1 | 0,0 | 0,0 | 420,1 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.13 | Закупка электротоваров для нужд поселения |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество приобретенных электротоваров 10 шт. |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.14 | Разработка проектной документации, комплексной схемы, составление сметной документации |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка проектной документации |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.15 | Технологическое присоединение |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Технологическое присоединение |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.16 | Поддержка местных инициатив по итогам краевого конкурса |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 4142,6 | 0,0 | 4142,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 4142,6 | 0,0 | 4142,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 год | 2431,3 | 0,0 | 0,0 | 2431,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 6290,8 | 0,0 | 4142,6 | 2148,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 5285,9 | 0,0 | 0,0 | 5285,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 709,6 | 0,0 | 0,0 | 709,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 17017,6 | 0,0 | 4142,6 | 12875,0 | 0,0 |  |  |
| подпрограмма «Развитие водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель: Развитие систем водоснабжения и водоотведения Прочноокопского сельского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: Снижение темпов износа, обеспечение надежности функционирования водопроводно-канализационных коммуникаций, повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов, в том числе: |  | 2022 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2996,4 | 0,0 | 0,0 | 2996,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 4714,2 | 0,0 | 0,0 | 4714,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 6950,0 | 0,0 | 6900,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 50050,0 | 0,0 | 50000,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 64820,6 | 0,0 | 56900,0 | 7920,6 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.1 | Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту водоснабжения и водоотведения населенных пунктов |  | 2022 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Обеспечение питьевой водой населения Прочноокопского сельского поселения | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 2218,7 | 0,0 | 0,0 | 2218,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2343,7 | 0,0 | 0,0 | 2343,7 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство уличных водопроводных сетей в х. Фортдштадт» |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проектирование уличных сетей – 8,9 км. |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 6900,0 | 0,0 | 6900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 6900,0 | 0,0 | 6900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.3 | Строительство уличных водопроводных сетей в х. Фортдштадт |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение питьевой водой населения численностью порядка 400 человек (х.Фортштадт |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.4 | Приобретение водосчетчиков, насосов на водозаборы |  | 2022 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Количество приобретенных водосчетчиков, насосов 1 шт. |  |
|  |  |  | 2023 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.5 | Разработка проектной документации, комплексной схемы, составление сметной документации, строительный контроль, выдача технического заключения на объекты ЖКХ |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осуществление строительного контроля, разработка сметной документации 2 шт. |  |
|  |  |  | 2023 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.6 | Приобретение расходных материалов (трубы, люки и т.д.) и техническое обслуживание оборудования |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения 9 шт. | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.7 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части передаваемых полномочий по организации водоснабжения населения (строительство и реконструкция водопроводных сетей Прочноокопского сельского поселения для обеспечения питьевой водой населения х. Фортштадт) |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность реконструированных сетей водоснабжения 23 км. | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 757,7 | 0,0 | 0,0 | 757,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 4704,2 | 0,0 | 0,0 | 4704,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 5461,9 | 0,0 | 0,0 | 5461,9 | 0,0 |  |  |
|  | Приобретение специальной техники( на базе шасси трактора), в рамках осуществления муниципальным образованием полномочий в сфере благоустройства территорий, тпло-газа-водоснабжения, водоотведения |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специальной техники (на базе шасси трактора) | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 3070,0 | 0,0 | 3070,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 3070,0 | 0,0 | 3070,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 2996,4 | 0,0 | 0,0 | 2996,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 7784,2 | 0,0 | 3070,0 | 4714,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 6950,0 | 0,0 | 6900,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 50050,0 | 0,0 | 50000,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 67890,6 | 0,0 | 59970,0 | 7920,6 | 0,0 |  |  |
| подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цель - эффективное использование энергетических ресурсов на территории Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам; создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача - формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района за счет развития современного нормативно-правового, ресурсного и информационного обеспечения; запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, разработка типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности, как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической безопасности |  | 2022 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.1.1 | Установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях |  | 2022 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.1.2 | Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2022 год | 2451,3 | 0,0 | 0,0 | 2451,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 9287,2 | 0,0 | 4142,6 | 5144,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 10964,3 | 0,0 | 3070,0 | 7894,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 7664,6 | 0,0 | 6900,0 | 764,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 50705,0 | 0,0 | 50000,0 | 705,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 83072,4 | 0,0 | 64112,6 | 18959,8 | 0,0 |  |  |

Глава Прочноокопского сельского поселения

Новокубанского района                                                                                                                                        Р.Ю.Лысенко

Приложение № 3

к муниципальной программе Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2022-2027 годы»

- ПОДПРОГРАММА

- «Благоустройство территории поселения»

- ПАСПОРТ

- подпрограммы «Благоустройство территории поселения»

| Координатор подпрограммы | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния поселения и создание комфортных условий для проживания сельских жителей, привлечение населения поселения и трудовых коллективов к общепоселенческим мероприятиям по благоустройству. |
| Задачи подпрограммы | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения. Улучшение санитарного и эстетического состояния поселения. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния территории поселения. |
| Приоритетные проекты и (или) программы | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | этапы не выделяются, сроки реализации 2022 года по 2027 год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 17017,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации (далее - федеральный бюджет) 0,0 тысяч рублей; за счет средств бюджета Краснодарского края (далее - краевой бюджет) 4142,6 тысяч рублей; за счет средств бюджета Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района (далее – местный бюджет) 12875,0 тысяч рублей. |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания сельских жителей, привлечение населения поселения и трудовых коллективов к общепоселенческим мероприятиям по благоустройству.

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения.

Улучшение санитарного и эстетического состояния поселения.

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения.

Целевые показатели приведены в таблице № 1.

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2027 годы. Этапы не выделяются.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

подпрограммы «Благоустройство территории поселения»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Ликвидация стихийных свалок не относящихся к ТКО бункеровозами | штук |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства поселения (посадка, снос, формовочная обрезка деревьев) | деревьев |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | га |  | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 4 | Уличное освещение (электроэнергия) | кВт/ч |  | 28610 | 28610 | 28610 | 28610 | 28610 | 28610 |
| 5 | Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в наружном освещении | км |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

2. Перечень мероприятий подпрограммы

В перечень мероприятий подпрограммы включены комплексные меры, обеспечивающие достижение цели программы, которые приведены в таблице № 2.

# ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории поселения»

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель средств бюджета, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | Цель - Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния поселения и создание комфортных условий для проживания сельских жителей, привлечение населения поселения и трудовых коллективов к общепоселенческим мероприятиям по благоустройству. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения. Улучшение санитарного и эстетического состояния поселения. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по благоустройству территории поселения, в том числе: |  | 2022 год | 2431,3 | 0,0 | 0,0 | 2431,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 6290,8 | 0,0 | 4142,6 | 2148,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 5285,9 | 0,0 | 0,0 | 5285,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 709,6 | 0,0 | 0,0 | 709,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 17017,6 | 0,0 | 4142,6 | 12875,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1 | Уборка и погрузка мусора экскаватором, перевозка грузов (самосвал) и услуги строительной техники |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | снижение количества несанкционированных свалок ТКО путем их зачистки 68 часов | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.2 | Ликвидация стихийных свалок на улицах поселения, сбор случайного мусора |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | снижение количества несанкционированных свалок ТКО путем их зачистки 2 шт. | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 85,8 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 85,8 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.3 | Уборка территории в х. Фордштадт и ст. Прочноокопской |  | 2022 год | 796,5 | 0,0 | 0,0 | 796,5 | 0,0 | снижение количества несанкционированных свалок ТКО путем их зачистки 20 часов | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 408,9 | 0,0 | 0,0 | 408,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 970,0 | 0,0 | 0,0 | 970,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2285,4 | 0,0 | 0,0 | 2285,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.4 | Формовочная обрезка, снос аварийных деревьев и посадка хвойных, вечнозеленых и лиственных кустарников, на территории поселения |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование экологической культуры поселения – снос 5 шт., посадка 5 шт., обрезка 5 шт. |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.5 | Иммобилизация и удаление безнадзорных животных с территории поселения |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | предотвращение травмоопасной ситуации в поселении 30 голов |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.6 | Кошение сорной растительности тракторной косилкой, триммером на территории ст. Прочноокопской |  | 2022 год | 534,8 | 0,0 | 0,0 | 534,8 | 0,0 | формирование экологической культуры поселения 5 га |  |
|  |  |  | 2023 год | 439,3 | 0,0 | 0,0 | 439,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2480,0 | 0,0 | 0,0 | 2480,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 79,6 | 0,0 | 0,0 | 79,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 3653,7 | 0,0 | 0,0 | 3653,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.7 | Закупка и ремонт товаров для нужд поселения (Приобретение ПГС, щебень, краска, известь) |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прочие мероприятия по благоустройству 10 шт. |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.8 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (гредирование дорог в пос. х. Фордштадт и ст. Прочноокопской) |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оценка уровня и финансовых затрат по ремонту дорог 1,2 км |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.9 | Дератизация, дезинсекция территорий от блох, клещей, прибрежной зоны водоемов от личинок комара в п. х. Фордштадт и ст. Прочноокопской |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 га |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.10 | Разработка проектной документации, комплексной схемы, составление сметной документации |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осуществление строительного контроля, разработка сметной документации 5 шт. |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.11 | Активное электроснабжение (уличное освещение и стела) |  | 2022 год | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | оценка уровня и финансовых затрат по уличному освещению – 28610 кВт/ч |  |
|  |  |  | 2023 год | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 5100,0 | 0,0 | 0,0 | 5100,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.12 | Ремонт и техническое обслуживание систем уличного освещения поселения |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оценка уровня и финансовых затрат по ремонту и техническому обслуживанию систем уличного освещения поселения – 2 км |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 420,1 | 0,0 | 0,0 | 420,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 420,1 | 0,0 | 0,0 | 420,1 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.13 | Закупка электротоваров для нужд поселения |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество приобретенных электротоваров 10 шт. |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.14 | Разработка проектной документации, комплексной схемы, составление сметной документации |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка проектной документации |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.15 | Технологическое присоединение |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Технологическое присоединение |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.16 | Поддержка местных инициатив по итогам краевого конкурса |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 4142,6 | 0,0 | 4142,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 4142,6 | 0,0 | 4142,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 год | 2431,3 | 0,0 | 0,0 | 2431,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 6290,8 | 0,0 | 4142,6 | 2148,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 5285,9 | 0,0 | 0,0 | 5285,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 709,6 | 0,0 | 0,0 | 709,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 17017,6 | 0,0 | 4142,6 | 12875,0 | 0,0 |  |  |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета. Сведения об общем объеме финансирования подпрограммы приведены в таблице № 3.

Таблица №3

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| # Мероприятия по благоустройству территории поселения |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 2431,3 | 0,0 | 0,0 | 2431,3 | 0,0 |
| 2023 год | 6290,8 | 0,0 | 4142,6 | 2148,2 | 0,0 |
| 2024 год | 5285,9 | 0,0 | 0,0 | 5285,9 | 0,0 |
| 2025 год | 709,6 | 0,0 | 0,0 | 709,6 | 0,0 |
| 2026 год | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |
| 2027 год | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятиям | 17017,6 | 0,0 | 4142,6 | 12875,0 | 0,0 |
| Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 2431,3 | 0,0 | 0,0 | 2431,3 | 0,0 |
| 2023 год | 6290,8 | 0,0 | 4142,6 | 2148,2 | 0,0 |
| 2024 год | 5285,9 | 0,0 | 0,0 | 5285,9 | 0,0 |
| 2025 год | 709,6 | 0,0 | 0,0 | 709,6 | 0,0 |
| 2026 год | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |
| 2027 год | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | 17017,6 | 0,0 | 4142,6 | 12875,0 | 0,0 |

4. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Участники муниципальной программы в ходе ее реализации могут выступать в качестве Муниципальных заказчиков и Исполнителей, осуществляя свои полномочия на основании пунктов 4.9 и 4.11 раздела 4 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района, утвержденного постановлением администрации Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района от 9 сентября 2021 года № 51 соответственно.

- Текущее управление подпрограммой осуществляет администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района - координатор подпрограммы, который:

обеспечивает разработку Подпрограммы;

несет ответственность за реализацию Подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям Подпрограммы, механизму реализации Подпрограммы, составу исполнителей;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы и осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы в целом;

организует размещение в сети «Интернет» текста Подпрограммы, а также информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (Подпрограммой) и предусмотренные нормативными правовыми актами Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района.

Глава Прочноокопского сельского поселения

Новокубанского района                                                                   Р.Ю.Лысенко

Приложение № 4

к муниципальной программе Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2022-2027 годы»

- ПОДПРОГРАММА

- «Развитие водоснабжения и водоотведения»

- ПАСПОРТ

- подпрограммы «Развитие водоснабжения и водоотведения»

| Координатор подпрограммы | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
| Цели подпрограммы | Развитие систем водоснабжения и водоотведения Прочноокопского сельского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения. Повышение качества коммунальных услуг: - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории поселения; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы | Снижение темпов износа, обеспечение надежности функционирования водопроводно-канализационных коммуникаций, повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Развитие систем водоснабжения Прочноокопского сельского поселения, проведение комплекса мероприятий по прочистке, модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения. |
| Приоритетные проекты и (или) программы | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | этапы не выделяются, сроки реализации 2022 года по 2027 год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 67890,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации (далее - федеральный бюджет) 0,0 тысяч рублей; за счет средств бюджета Краснодарского края (далее - краевой бюджет) 59970,0 тысяч рублей; за счет средств бюджета Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района (далее – местный бюджет) 7920,6 тысяч рублей. |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на развитие систем водоснабжения и водоотведения в Прочноокопском сельском поселении, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения.

Повышение качества коммунальных услуг:

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации на территории поселения;

- увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры.

Расширение возможностей коммунальных служб Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района (МУП «Прочный Окоп») по оказанию услуг населению по водоснабжению и водоотведению.

Целевые показатели приведены в таблице № 1.

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2027 годы. Этапы не выделяются.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

подпрограммы «Развитие водоснабжения и водоотведения»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | Увеличение количества отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2 | Приобретение основных средств и расходных материалов на текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования водоснабжения и водоотведения | штук |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 3 | Прочистка (промывка) сетей водоотведения | маш/час |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |

2. Перечень мероприятий подпрограммы

В перечень мероприятий подпрограммы включены комплексные меры, обеспечивающие достижение цели программы, которые приведены в таблице № 2.

# ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие водоснабжения и водоотведения»

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель средств бюджета, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| подпрограмма «Развитие водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель: Развитие систем водоснабжения и водоотведения Прочноокопского сельского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: Снижение темпов износа, обеспечение надежности функционирования водопроводно-канализационных коммуникаций, повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов, в том числе: |  | 2022 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2996,4 | 0,0 | 0,0 | 2996,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 4714,2 | 0,0 | 0,0 | 4714,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 6950,0 | 0,0 | 6900,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 50050,0 | 0,0 | 50000,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 64820,6 | 0,0 | 56900,0 | 7920,6 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.1 | Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту водоснабжения и водоотведения населенных пунктов |  | 2022 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Обеспечение питьевой водой населения Прочноокопского сельского поселения | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 2218,7 | 0,0 | 0,0 | 2218,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2343,7 | 0,0 | 0,0 | 2343,7 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство уличных водопроводных сетей в х. Фортдштадт» |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проектирование уличных сетей – 8,9 км. |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 6900,0 | 0,0 | 6900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 6900,0 | 0,0 | 6900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.3 | Строительство уличных водопроводных сетей в х. Фортдштадт |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение питьевой водой населения численностью порядка 400 человек (х.Фортштадт) |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.4 | Приобретение водосчетчиков, насосов на водозаборы |  | 2022 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Количество приобретенных водосчетчиков, насосов 1 шт. |  |
|  |  |  | 2023 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.5 | Разработка проектной документации, комплексной схемы, составление сметной документации, строительный контроль, выдача технического заключения на объекты ЖКХ |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осуществление строительного контроля, разработка сметной документации 2 шт. |  |
|  |  |  | 2023 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.6 | Приобретение расходных материалов (трубы, люки и т.д.) и техническое обслуживание оборудования |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения 9 шт. | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.7 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части передаваемых полномочий по организации водоснабжения населения (строительство и реконструкция водопроводных сетей Прочноокопского сельского поселения для обеспечения питьевой водой населения х. Фортштадт) |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность реконструированных сетей водоснабжения 23 км. | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 757,7 | 0,0 | 0,0 | 757,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 4704,2 | 0,0 | 0,0 | 4704,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 5461,9 | 0,0 | 0,0 | 5461,9 | 0,0 |  |  |
|  | Приобретение специальной техники( на базе шасси трактора), в рамках осуществления муниципальным образованием полномочий в сфере благоустройства территорий, тпло-газа-водоснабжения, водоотведения |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специальной техники( на базе шасси трактора) | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 3070,0 | 0,0 | 3070,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 3070,0 | 0,0 | 3070,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 2996,4 | 0,0 | 0,0 | 2996,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 7784,2 | 0,0 | 3070,0 | 4714,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 6950,0 | 0,0 | 6900,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 50050,0 | 0,0 | 50000,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 67890,6 | 0,0 | 59970,0 | 7920,6 | 0,0 |  |  |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета. Сведения об общем объеме финансирования подпрограммы приведены в таблице № 3.

Таблица №3

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| # Мероприятия по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2023 год | 2996,4 | 0,0 | 0,0 | 2996,4 | 0,0 |
| 2024 год | 7784,2 | 0,0 | 3070,0 | 4714,2 | 0,0 |
| 2025 год | 6950,0 | 0,0 | 6900,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2026 год | 50050,0 | 0,0 | 50000,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятиям | 67890,6 | 0,0 | 59970,0 | 7920,6 | 0,0 |
| Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2023 год | 2996,4 | 0,0 | 0,0 | 2996,4 | 0,0 |
| 2024 год | 7784,2 | 0,0 | 3070,0 | 4714,2 | 0,0 |
| 2025 год | 6950,0 | 0,0 | 6900,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2026 год | 50050,0 | 0,0 | 50000,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | 67890,6 | 0,0 | 59970,0 | 7920,6 | 0,0 |

4. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Участники муниципальной программы в ходе ее реализации могут выступать в качестве Муниципальных заказчиков и Исполнителей, осуществляя свои полномочия на основании пунктов 4.9 и 4.11 раздела 4 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района, утвержденного постановлением администрации Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района от 9 сентября 2021 года № 51 соответственно.

- Текущее управление подпрограммой осуществляет администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района - координатор подпрограммы, который:

обеспечивает разработку Подпрограммы;

несет ответственность за реализацию Подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям Подпрограммы, механизму реализации Подпрограммы, составу исполнителей;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы и осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы в целом;

организует размещение в сети «Интернет» текста Подпрограммы, а также информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (Подпрограммой) и предусмотренные нормативными правовыми актами Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района.

Глава Прочноокопского сельского поселения

Новокубанского района                                                                 Р.Ю.Лысенко

Приложение № 5

к муниципальной программе Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2022-2027 годы»

- ПОДПРОГРАММА

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

- ПАСПОРТ

# подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Координатор подпрограммы | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
| Цели подпрограммы | эффективное использование энергетических ресурсов на территории Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам; создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района. |
| Задачи подпрограммы | формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района за счет развития современного нормативно-правового, ресурсного и информационного обеспечения; запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, разработка типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности, как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | система критериев реализации Программы формируется в виде целевых показателей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Приоритетные проекты и (или) программы | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | этапы не выделяются, сроки реализации 2022-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 70,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации (далее - федеральный бюджет) 0,0 тысяч рублей; за счет средств бюджета Краснодарского края (далее - краевой бюджет) 0,0 тысяч рублей; за счет средств бюджета Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района (далее – местный бюджет) 70,0 тысяч рублей. |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

эффективное использование энергетических ресурсов на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам;

создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района.

Задачами подпрограммы являются:

формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района за счет развития современного нормативно-правового, ресурсного и информационного обеспечения;

запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, разработка типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности, как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности.

Целевые показатели приведены в таблице № 1.

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2027 годы. Этапы не выделяются.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт/кв.м. |  | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. |  | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

2. Перечень мероприятий подпрограммы

В перечень мероприятий подпрограммы включены комплексные меры, обеспечивающие достижение цели программы, которые приведены в таблице № 2.

# ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель средств бюджета, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | Цель: Эффективное использование энергетических ресурсов на территории Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам; создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района за счет развития современного нормативно-правового, ресурсного и информационного обеспечения; запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, разработка типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности, как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической безопасности |  | 2022 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1 | Установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях |  | 2022 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.2 | Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  | Администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |  |  |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета. Сведения об общем объеме финансирования подпрограммы приведены в таблице № 3.

Таблица №3

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| # Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической безопасности |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2026 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2027 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| Общий объем финансирования подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2026 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2027 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |

4. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Участники муниципальной программы в ходе ее реализации могут выступать в качестве Муниципальных заказчиков и Исполнителей, осуществляя свои полномочия на основании пунктов 4.9 и 4.11 раздела 4 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района, утвержденного постановлением администрации Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района от 09 сентября 2021 года № 51 соответственно.

- Текущее управление подпрограммой осуществляет администрация Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района - координатор подпрограммы, который:

обеспечивает разработку Подпрограммы;

несет ответственность за реализацию Подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям Подпрограммы, механизму реализации Подпрограммы, составу исполнителей;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы и осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы в целом;

организует размещение в сети «Интернет» текста Подпрограммы, а также информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (Подпрограммой) и предусмотренные нормативными правовыми актами Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района.

Глава Прочноокопского сельского поселения

Новокубанского района                                                                  Р.Ю. Лысенко